福田区城市更新“十三五”规划

委托单位：深圳市福田区城市更新办公室

编制单位：深圳市中营都市设计有限公司

2015年10月

目    录

引  言

第一章 福田区“十二五”城市更新工作回顾

一、 “十二五”期间城市更新工作的主要成效

（一） 充分强调规划先行，发挥规划引领更新作用

（二） 以梯次更新为策略，强力推进城市更新项目实施

（三） 规范城市更新管理，推进依法行政

（四） 提高城市更新效率，推进城市更新数字化管理工作

二、 福田区城市更新改造基本情况

（一） 城中村改造基本情况

（二） 旧工业区改造基本情况

（三） 旧住宅区改造基本情况

（四） 旧工商混合区改造基本情况

三、 城市更新改造中存在的问题

（一） 法定图则修编的滞后性与城市发展的矛盾日益加重

（二） 城市公共服务设施缺口大，缺乏统筹安排

（三） 城市更新利益关系复杂，维稳压力大

（四） 城市更新法律体系不完善，项目实施难度大

（五） 城市更新涉及事项繁杂，项目按时推进难度大

第二章 当前城市更新工作面临的形势与机遇

一、 全国及地方两会精神推进福田区城市发展

二、 “一带一路”倡议要求福田区树立典范

三、 深港一体化进程加快，促进福田区与香港经济联动

第三章 指导思想与工作目标

一、 规划依据

二、 指导思想

三、 规划原则

（一） 整体性和全局性原则

（二） 针对性和经济性原则

（三） 沟通性和公平性原则

四、 工作目标

第四章 更新策略与工作任务

一、更新策略

（一） 树立差异化发展理念，助推福田全面改造升级

（二） 运用多种更新模式，推进各类城市更新实施

（三） 公共服务配套先行，保障全区居民生活品质

（四） 精简更新审批程序，规范城市更新工作流程

（五） 促进完善法律法规，有力保障更新项目实施

二、工作任务

（一） 稳步推进城市更新改造工作，打造独具特色的国际化城区

（二） 全面推动福田全域提档转型，为全区产业发展提供空间支撑和保障

（三） 持续推进福田公共服务配套设施完善、市政基础设施升级

（四） 逐步建立福田立体交通体系，打造复合公共交通网络

（五） 初步建立公共空间系统雏形，努力打造生态宜居城区

（六） 增强居民历史文化保护意识，促进文化强区建设

第五章 主要工作计划

一、 全力推进城市更新项目

（一） 更新规模

（二） 更新计划

二、 积极开展相关规划研究工作

（一） 福田区全域城市空间发展设计研究工作

（二） 福田区公共服务设施规划研究工作

（三） 福田区市政管网系统升级改造规划研究工作

三、 加强城市更新项目管理

四、 创新城市更新理念

（一） 主动加强联合服务意识，建立多位一体的社会合作平台

（二） 全面贯彻绿色低碳理念，推进建筑废弃物减排与再利用

（三） 逐步引入公众咨询机制，保障更新工作民主高效

第六章 保障措施

一、 构建合理高效的城市更新管理系统

二、 构建完整统一的城市更新政策体系

三、 构建全程公众参与的项目监督机制

四、 完善城市更新项目的资金保障制度

# 引  言

福田区成立于1990年10月，位于深圳经济特区中部，是深圳市中心城区，深圳的政治、经济、文化中心。福田辖区面积78.8平方公里，共辖10个街道办事处，包括园岭街道、南园街道、福田街道、沙头街道、梅林街道、华富街道、香蜜湖街道、莲花街道、福保街道以及华强北街道以及95个社区工作站。截至2014年底，全区常住人口164.68万人（居住一年以上），其中户籍人口78.31万人，常住人口密度达到1.7万人/平方公里（其中流动人口数据来源《社会发展数据季报（2014年第四季度）》）。截至2014年，全区已开发建设用地共约57.38平方公里，占土地总面积的78.84%，未建设用地220.84公顷，新增建设用地极为有限，土地资源紧约束特征显著。（数据来源：《福田区土地资源量化分析报告》）

在即将进入第十三个五年规划之际，福田区正处于城市发展转型的关键时期。随着人口、建设用地和空间压力的不断升级，难以为继的资源限制使福田区城市发展由快速地增量扩张进入到存量改造的转型期。未来福田区城市发展将无法再依赖新增建设用地的供给，而更多将依赖于旧城区建设品质和土地利用效益的提升。区城市更新“十三五”规划的目的就在于探索在未来五年时间内改善居民生活、优化城市环境、促进城市可持续发展的具体操作路径，工作重点是以区委区政府的中心工作为核心，按照区委区政府的工作部署及要求，以城市更新发展作为主攻方向，以深入开展更新研究为基础、以健全完善更新法规为保障、以有序推进更新项目为抓手，全面推进福田区未来五年的城市更新改造工作。

- 福田区“十二五”城市更新工作回顾

- “十二五”期间城市更新工作的主要成效

“十二五”期间，福田区城市更新工作深入贯彻党的路线、方针政策，认真落实市委、市政府提出的战略目标，紧紧围绕全区的总体发展战略，积极推进城市更新工作，依法行政、深化改革、优质服务、强化沟通、积极创新，各项工作取得了明显实效。

- 充分强调规划先行，发挥规划引领更新作用

- 以规划研究为抓手，积极探索福田拓展空间资源和优化空间配置的新方法新途径，已完成相关成果包括《上步片区城市更新相关问题与建议》、《福田区城市更新发展规划研究》、《金地沙头片区区域融合规划》、《梅林国际电子商务产业带规划》、《福田区地下空间综合利用规划研究》、《福田城市空间规划构想研究》等。这些研究成果向上对接福田区发展的总体目标和要求，推动中央商务区“东扩、南拓、西延、北展”，向下指引规划控制和实施层面的发展单元规划和城市更新专项规划，同时还协调全市各类专项规划，为法定规划的修编提供参考依据。

- 组织开展城市更新专项规划编制工作。截至2015年5月，福田区已完成福田村、上步村等15个城中村的综合整治专项规划，完成率100%；在15个城中村中，已完成11个城中村拆除重建改造专项规划（不含福田、岗厦楼园、上步、沙尾），其中，福田村、上步村城市更新专项规划正在编制中；已完成44个拆除重建类城市更新项目专项规划的编制工作，覆盖了中心区、车公庙、金地沙头、上步、梅林、八卦岭等重点片区。其中，39个拆除重建类城市更新项目已完成规划审批工作，5个拆除重建类城市更新项目已完成规划编制并申报待审批。

- 以梯次更新为策略，强力推进城市更新项目实施

坚持“储备一批、推进一批、开工一批”的思路，全区城市更新工作保持良好局面。“十二五”期间，全区共有65个城市更新项目，其中储备项目17个，计划已批项目48个（其中已竣工验收项目4个，在建项目13个，规划已批待建项目23个，规划待批项目5个，计划已批规划未报项目3个）。城市更新累计计划批准用地面积223公顷，规划批准用地面积199公顷，土地供应用地面积67.1公顷，项目实施率由2011年底的8%跃为当前的30%，实施率稳居全市前列。近三年全区城市更新完成固定资产投资额年均增长90.4%，2014年完成投资117亿元，分别是2012年（32亿元）的3.7倍、2013年（98亿元）的1.2倍，2015年上半年全区城市更新完成全社会固定资产投资58.5亿元，同比增长21.4%，有力促进了我区经济稳步增长。

- 规范城市更新管理，推进依法行政

“十二五”期间，福田区对城市更新的规划管理工作进行了较为全面的规范，结合深圳市城市更新相关政策及规定，形成了一系列相互配套、互为补充的规划成果，出台了《深圳市福田区拆除重建类城市更新单元实施办法》，对更新单元的计划申报程序、规划编制及审查程序、实施主体确认等内容做了细致的规定和要求；编制了《城市更新项目操作指引》，明确各流程要点，优化流程间衔接，实现了福田城市更新项目实施的“流水”化、标准化、简约化、精细化；又相继出台了《福田区关于城市更新中落实完善政府公共服务用房的实施意见》、《深圳市福田区支持城中村市政基础设施和公共配套设施建设专项资金管理实施细则》等规范性文件，对于完善辖区市政基础设施和公共配套设施，改善人居环境品质，发挥了很好的促进作用。

- 提高城市更新效率，推进城市更新数字化管理工作

“十二五”期间，福田区对全区域78km²的土地数据进行了收集梳理，主要包括地形图400余幅、遥感影像74km²、法定图则30片、土地现状74km²、地籍数据2200余宗、国有储备用地106余宗、用地方案3632个、建筑物普查数据16700余栋及全区道路网线等共24000多个，数据庞大、涵盖全面，为福田区城市更新、城市建设工作提供土地信息及决策依据。

- 福田区城市更新改造基本情况

- 城中村改造基本情况

#### 1、规模与分布

根据2004年10月城中村土地与建筑物普查统计，福田区共有15个城中村，用地面积约311公顷，建筑8720栋，建筑面积906万平方米。(数据来源：用地面积数据来源为2004年城中村调研报告及相关规划。私宅及集体物业数据来源于2004年普查时股份公司自报数据。)

目前，福田区的城中村主要分布在上下沙、梅林、新洲、石厦、皇岗、水围、福田南、滨河等片区，其中上下沙片区最为集中，且规模较大。

#### 2、建设概况及问题

城中村私宅大都经过村民2～3次拆旧建新形成，多为砖混结构和框架结构，房屋楼层主要集中在7～9层，占85%左右，仅少量为3层以下和10层以上的房屋。总体而言，辖区内城中村地区开发强度普遍较高,市政基础设施和公共配套设施用地较小，环境卫生条件差，存在较大安全隐患。个别城中村例如水围村、皇岗村等私宅建设控制较好，村内建有公园广场，主干路为双车道，两侧建筑和店铺立面整体统一，市政基础设施和公共配套设施配置已较完备。

#### 3、城市更新实施情况

自2004年10月28日全市启动城中村改造至今近11年来，通过城市更新已完成1个整村的拆除重建（渔农村）及正在进行8个村的局部拆除重建（岗厦、新洲、石厦、下梅林、上梅林、下沙、皇岗、沙嘴村）。截止到2015年5月，福田区城中村更新项目共计17个，其中计划已批项目16个（计划已批未报规划项目1个，规划已批待建项目7个，在建项目5个，已竣工验收项目3个）；储备更新项目1个。拆除重建用地面积约48公顷，已拆除建筑约931栋，建筑面积约123万平方米（近5年，城中村拆除重建用地面积约43公顷，建筑约825栋，建筑面积约106.5万平方米）。未更新改造用地面积约263公顷，建筑约7789栋，建筑面积约783万平方米。

- 旧工业区改造基本情况

#### 1、规模与分布

福田区现状旧工业区总面积约254公顷，总建筑面积约505万平方米。工业用地主要分布在上步工业区、彩电工业区、八卦岭地区、上梅林、福田保税区、车公庙地区等。（资料来源：《区更新办数据统计汇总》）

#### 2、建设概况及问题

深圳市经过三十年的快速发展，产业结构不断优化升级，正在从工业化阶段向后工业化阶段转型。而当前，福田区的旧工业用地在产业用地中仍占据较大的比例，产业空间效益相对较低，产业水平仍有待提升。现存的部分旧工业区（如上步工业区、八卦岭工业区）正在逐步自发转型，形成旧工业区与商业区相混合的发展格局。

这些旧工业区不同程度地存在产业空间供不应求、配套设施不完善、交通拥堵、环境不佳等问题，需亟待解决。

3、城市更新实施情况

截止到2015年5月，福田区旧工业区更新项目共计34个，其中计划已批项目22个（计划已批未报规划项目2个，规划已报待批复项目3个，规划已批待建项目9个，在建项目7个，已竣工验收项目1个）；储备更新项目12个。

- 旧住宅区改造基本情况

#### 1、规模与分布

根据最新统计数据，福田区居住用地面积约1396.8公顷，共有4168栋，建筑面积约4008万平方米。其中15年以上旧居住区用地面积389.5公顷，旧居住区内建筑面积约1344.6万平方米，占住宅总建筑面积约33%。这些小区布局较为分散，各大片区均有分布。

目前，福田区内部分住宅小区建筑陈旧，环境较差，基础设施老化，存在一定的安全隐患。

#### 2、城市更新实施情况

截止到2015年5月，福田区旧居住区更新项目共计6个，其中计划已批项目4个（规划已报待批复项目1个，规划已批待建项目3个）；储备更新项目2个。

- 旧工商混合区改造基本情况

#### 1、规模与分布

华强北片区和八卦岭片区是福田区内两大核心商业区，均是由工业区转化而来，但目前两片区中仍留存部分小工业区，如上步工业区即位于华强北片区中，八卦岭片区中多条商业街和专业特色街与工业厂房混杂，形成旧工业区与商业区相混合的发展格局。

由于当时规划的局限性，以及随着商业规模的不断扩大，交通拥堵、业态重复、购物环境品质差等问题日渐凸显，不利于片区的长远发展。

#### 2、城市更新实施情况

截止到2015年5月，福田区旧商业区更新项目共计8个，其中计划已批项目6个（规划已批待建项目5个，在建项目1个）；储备更新项目2个。

- 城市更新改造中存在的问题

“十二五”期间，城市更新工作虽然有了显著成效，城市形象有了显著改善，但城市更新改造过程中仍然遇到以下几个问题，影响城市更新工作的顺利推进。

- 法定图则修编的滞后性与城市发展的矛盾日益加重

目前，我市城市更新项目的建设指标受限于包括法定图则在内的相关规划所确定的各项控制要求。由于法定图则等相关管控规划编制较早，对我市高速发展目标的预判不足，同时法定规划的修编工作开展滞后，导致部分规划成果缺乏前瞻性。更重要的是，管控规划的编制具有法律效力，不容轻易调改，导致已批复指标的更新项目不能满足产业发展以及开发企业自身平衡经济的需求，尤其是工改商项目按市场评估价计缴地价，企业难以平衡经济测算，因而降低了企业的改造积极性。这种矛盾极大的影响了城市更新项目的顺利推进，阻碍了我市、我区城市更新建设的有序发展。

- 城市公共服务设施缺口大，缺乏统筹安排

我区在城市快速发展和高强度开发背景下，城市更新存在公共服务实施空间分布不均、缺乏统筹安排等问题。虽然规划落在已经具备实施条件的空地上，但项目优先、配套滞后的现象较为普遍。而且，通常城市更新项目都是针对单个地块的更新改造，虽然在针对具体项目申报过程中限定了公共服务配套设施的硬性指标，但是缺乏系统性的统筹和整合，不利于塑造一个连续的、有秩序的公共服务系统。另外，除《深标》外的公共配套设施配建标准，市主管部门没有全市统一的指导性意见，各区的做法不一，导致实施主体推进困难。

- 城市更新利益关系复杂，维稳压力大

城市更新项目往往牵扯政府、开发商、业主和社会公众等多方利益。实际工作中，既要充分尊重业主及公众的权益，又要考虑项目开发主体的基本经济平衡和可操作性，导致短时间内综合平衡社会各方利益难度极大。居民思想认识不足，尤其是旧住宅区改造更新项目，因利益纠纷引发的信访事件层出不穷。

- 城市更新法律体系不完善，项目实施难度大

目前，我市针对城市更新项目实施的相关法律法规建设不够完善，尚未出台统一的搬迁补偿标准等指导文件。同时，相关法规宣传仍有提升空间，业主对最新法规以及更新项目操作流程了解不足。受利益驱使，多权利主体更新项目部分业主肆意抬高搬迁补偿标准的现象时有发生，甚至少数成为“钉子户”。然而，随着我国法制社会建设的逐步完善，我市城市更新项目的实施主要采取市场运作、政府引导的模式，尤其要结合《物权法》，保障各权益方的合法利益。因而无法通过实施强制拆除等方式推进更新项目，导致项目实现100%签约的难度极大，无法确认实施主体并开展后续工作，严重影响项目的开工建设。

- 城市更新涉及事项繁杂，项目按时推进难度大

目前，我市城市更新项目的审批主要通过市规划和国土资源委员会（市规土委）。具体工作中，市规土委审批更新单元计划或土地整备项目需统筹全市申报项目，按批次进行公示后报市政府审议。市规土委、局技委会议、建环委会议审议专项规划也需统筹全市所有项目按批次上会，计划审批和专项规划审批时间难以确定，影响更新项目推进。另外，部分项目由于土地分宗、用地范围、权属核查等事项存在不确定性，影响更新单元计划申报和审批。即便是更新单元规划审批已经通过，由于申报主体受开发利益驱使，重复调整相关建设指标时有发生，致使更新项目依旧无法按时推进。

- 当前城市更新工作面临的形势与机遇

- 全国及地方两会精神推进福田区城市发展

李克强总理在全国两会上针对城市发展建设特别提出两大核心关键词——智慧城市与棚户区改造。将城市更新工作提高到一个更高的政府层面和战略角度。总理在政府工作报告中谈到“提升城镇规划建设水平”时，强调要发展智慧城市。智慧城市作为一种新的城市发展模式，是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，促进城市在规划、建设、管理、运行和服务上的科学发展。总理在2014年和2015年政府工作报告中都着重强调了棚户区改造问题。棚户区改造的根本目的是改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。虽然其实施难度越来越大，但中央政府一直以各项规划为指引，加大投入力度，完善政策措施，加快推进棚户区改造。

福田区2015年政府工作报告提出空间拓展及城市更新双百计划。未来，福田区将继续实施CBD“东扩、南拓、西延、北展”战略计划，向城市更新要空间，中心区将不断“长高”扩容，打造“湾区经济和海上丝绸之路桥头堡”的支撑节点，协调推动重点片区项目开发建设。在四扩框架下，将实施“空间拓展及城市更新双百计划”，力争拓展产业空间突破100万平方米（其中城市更新拓展60万平方米），城市更新投资突破100亿元。

- “一带一路”倡议要求福田区树立典范

目前，国家提出“一带一路”倡议，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出“粤港澳大湾区”的目标，将粤港澳合作的内涵推向一个更高的层级。深圳作为粤港澳大湾区的中心城市之一，必将承担引领与示范作用，福田区作为深圳市中心城区，金融商务总部基地所在地，同时又紧邻香港新界，未来也必将身先士卒，起到促进湾区经济发展领头羊的作用。

- 深港一体化进程加快，促进福田区与香港经济联动

深港两地政府多年来一直致力于区域协调发展，以克服未来单一城市发展所要面临的巨大挑战。福田区作为深圳市政治、文化与商贸的中心城区，亦是具备与香港互通的双口岸优势区，在未来深港一体化甚至同城化的进程中理应肩负重任，发挥不可忽视的作用。基于这一特殊职责，福田区可以做其他城区无法做到的事，实现其他城区无法实现的目标。因此，福田区城市更新“十三五”规划应抓住发展机遇，先行确定重点更新区域，抓准发展方向与思路，构筑大区域的龙头发展项目。这样有利于福田日后更加积极地参与到深港一体化的发展进程中，掌握大区域发展的优先权与主动权。

- 指导思想与工作目标

- 规划依据

1、《深圳市城市总体规划（2010-2020）》

2、《深圳市城市更新办法》

3、《深圳市城市更新办法实施细则》

4、《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》

5、《深圳市人民政府关于工业区升级改造的若干意见》

6、《深圳市城中村(旧村)改造暂行规定》

7、《深圳市人民政府关于深圳市城中村(旧村)改造暂行规定的实施意见》

8、《福田区分区规划（1998-2010）》

9、《福田区产业事业空间布局规划》

10、《福田区城市更新发展规划研究》

11、《福田区土地资源量化分析》

12、《福田城市空间规划构想研究》

13、 其他相关规划、政策、法律法规等

- 指导思想

以党的路线、方针政策为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大以来中央各项决策部署、习近平总书记系列重要讲话精神和对深圳工作的重要批示精神，以“四个全面”战略布局为统领，以市委五届十八次全会提出的“市场化、法治化、国际化”为主攻方向，按照区委六届二次党代会确定的“以改革为动力，以法治为保障，以环境为支撑，着力打造高品质综合环境，全面建设一流国际化中心城区”的总体要求，以规模适度、满足城市经济和社会发展要求的渐进方式，有序推进全区城市更新工作，促进经济建设和社会发展。

- 规划原则

- 整体性和全局性原则

紧紧围绕“建设一流国际化中心城区”这个中心目标，协调城市更新与经济建设和社会发展的关系，确保城市更新全面、可持续发展。在对辖区内城市更新进行整体研究的基础上，全面部署全区城市更新工作，从符合整体和全局利益出发，通盘考虑，保证有限的空间资源得到科学、合理的利用。其中，具体更新改造工作必须以规划为先导，有序推进。要综合运用法律、政策、行政、经济、技术等各种资源开展综合改造，既要推动旧工业区、旧工商混合区、旧住宅区、城中村空间形态改造，又要推动其社会形态和经济再造，使旧城逐步融入周边城市地区，与城市形成有机的整体。 同时，更新工作要结合福田区规划建设环CBD高端产业带、实施CBD“东扩、南拓、西延、北展”等全局战略，通过具体项目实施为新兴产业和城区发展提供新空间载体。

- 针对性和经济性原则

对旧工业区、旧工商混合区、旧住宅区、城中村改造模式进行研究，根据其现状条件、主要问题、市场潜力及与城市的关系，在进行整体研究分析的基础上，针对不同类型改造项目更新模式，提出相应的策略和规划指引。同时，城市更新应当与社会经济结构调整相衔接，充分考虑经济因素，保障更新方案具有操作性。通过前期经济分析与预测，合理安排开发强度与时序，科学落实各项改造计划。

- 沟通性和公平性原则

应建立包括原住民、政府、股份公司、民间投资、特殊咨询等多方面参与、协调和互动机制，通过政策之间的有效互动，保证公民大众参与更新改造实施的权利，详细征求民众意见，构筑群策群力的平台。同时，更新工作的核心作用之一是通过规划保障城市的公共利益，实现社会公平。因此，更新工作要秉承有效控制和引导利益合理分配，实现经济、社会和环境效益的协调发展，维护改造过程中的社会公平等准则，努力使改造惠及市民大众。

- 工作目标

从深圳城市发展的目标出发，福田区未来五年（截止至2020年）城市更新工作的目标是通过城市更新提升城市功能，实现城市转型和创新发展；改善城市环境质量，促进低碳生态发展；完善公共服务和基础配套设施，提高城市生活质量，促进社会和谐发展，将福田打造成生态智慧高品质的中央活力城区。其中，城市更新生态化，强调差异，突出以人为本的城市空间环境更新，形成与罗湖、前海等区域高密发展的不同效应；城市更新智能化，强调知识，突出以现代服务产业为核心的经济主体，形成高效、便捷、多元、智慧的基础网络；城市更新品质化，强调质量，突出经济、建设、生态、社会、服务质量的全面提升，建立福田城市发展的新标准；城市更新活力化，强调文化，突出福田文化立区的核心主张，挖掘、保护并传承福田区域内生生不息的文脉星火。

- 更新策略与工作任务

## 一、更新策略

- 树立差异化发展理念，助推福田全面改造升级

福田区承担全市的行政、文化、经济中心职能，为保障福田区在全新的综合形势与挑战下持续前行，需走差异化发展的道路，确定有别于罗湖、南山以及其他城区的发展定位。应从本质上区别于罗湖振兴老商业街区与南山加速前海高资本密聚集的发展模式，从经济产业与文化生态共融角度寻求突破，发展紧凑型、多中心、组团式的更新布局，为市民提供更多的公共绿地与广场，更多的山海绿色步行通廊，更多的城市次区域级文化中心。以此助推福田区重塑空间发展格局，新增产业空间潜力，改善福田区整体空间环境品质，创造更为人性化的福田生活新常态。

- 运用多种更新模式，推进各类城市更新实施

#### 针对不同类型城市更新项目的特点和难点，鼓励业主采取综合整治、拆除重建、功能改变等多种模式。城中村城市更新主要采取综合整治与拆除重建相结合的模式；旧工业区城市更新鼓励采用拆除重建和综合整治类升级改造模式；旧住宅区城市更新主要采取综合整治模式；旧工商混合区原则采用拆除重建与功能改变模式。

- 公共服务配套先行，保障全区居民生活品质

#### 在城市更新过程中，把我区建设成基础设施完善、公共服务齐全的宜居城区。在今后的工作中，对于配套设施的建设必须优先严格落实，包括建立公共空间系统雏形、完善公共服务配套、升级市政基础设施、开展立体交通规划研究等，以保障城市更新的可行性，能够切实提高整个城区的生活品质。

- 精简更新审批程序，规范城市更新工作流程

#### 按照《福田区拆除重建类城市更新单元实施办法》的要求简化办事程序，缩短审批时限。同时以《深圳市城市更新办法》及其实施细则为纲，参照《深圳市关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》，结合福田实际，编制福田区城市更新操作指引，建立完善的更新工作操作流程，明确流程要点，优化流程间衔接，提高城市更新效率。

- 促进完善法律法规，有力保障更新项目实施

在城市更新过程中，促进市相关主管部门出台和更新相关的政策和条例，有力保障更新项目实施。完善拆迁安置及补偿工作机制，妥善解决拆迁安置问题，防止拆迁利益共同体的合谋行为、加强政府监管、兼顾拆迁安置补偿的公平与效率、合理制定补偿标准、充分听取民众和被拆迁人的意见和建议、调动被拆迁人主动参与城市更新的积极性、有效化解拆迁安置中可能出现的纠纷和矛盾，妥善解决拆迁安置问题，为城市更新工作的开展扫清障碍。同时，注重协调开发商与社会公众的利益，通过政策奖励制度鼓励开发商在满足相关公共服务配套设施建设的基础上，保持更新后公共空间建设的连续性与一致性，创造更完整的城市系统。

## 二、工作任务

- 稳步推进城市更新改造工作，打造独具特色的国际化城区

在“十二五”工作的基础之上，稳步推进旧工业区、旧工商混合区、旧住宅区和城中村城市更新，逐步实现福田区产业结构的合理升级、空间布局的积极优化，提高城市土地资源配置效能，提升全区经济竞争力、社会凝聚力和文化辐射力，从而保障福田区国际化城区建设的实现。

- 全面推动福田全域提档转型，为全区产业发展提供空间支撑和保障

### 重点推进福田中心区、香蜜湖深高片区、河套C区、梅林片区、保税区等区域的更新改造，实现重点片区对全区城市更新工作的带动效应，以“小组团”带动“大发展”，为全区产业发展提供空间支撑和保障。发展总部经济基地、现代服务业、信息产业，优化人口结构，推动城市更新增加辖区优势产业空间，驱动产业创新、优化产业结构，实现福田经济可持续发展，并与全市经济活动全面对接。

- 持续推进福田公共服务配套设施完善、市政基础设施升级

通过城市更新，持续推进福田公共服务配套设施完善，保障全区居民生活品质。在进一步加大城市更新项目推进力度的同时，积极协调配合对公共配套设施进行现状调研、规划编制与研究等工作，针对未来五年福田区城市发展需求，系统科学地进行规划分析，全面保障更新实施工作。同时加快推进市政基础配套设施升级，全面提升城市基础设施建设水平。持续推进包括供电、供水、燃气等综合管网系统，建立完善的污水和垃圾处理系统，加强便民设施建设，保障福田区的健康可持续发展。

- 逐步建立福田立体交通体系，打造复合公共交通网络

#### 通过城市更新，预留出立体交通体系如二层连廊、地下空间等连通的基础条件，努力打造多层次复合的公共交通网络，逐步解决交通顽疾，提升道路通行能力，缓解道路交通压力。

- 初步建立公共空间系统雏形，努力打造生态宜居城区

公共空间系统包括绿地系统、公园广场系统、滨水系统、慢行系统等，通过吸收西班牙巴塞罗纳“针灸城市计划”的先进经验，利用城市更新等方法，在未来的五年内通过更新用地出让条件的设置，整体预留出公共空间系统建设的必要空间，初步建立起福田区公共空间系统的发展雏形。

- 增强居民历史文化保护意识，促进文化强区建设

福田的本土文化在现代化和国际化社会主流意识影响下，逐渐成为社会的边缘文化。在城市更新过程中强调保留传承城市文化的载体，并通过城市更新项目的开展逐步引导公众对于历史文化的保护意识，保护并传承福田区域内生生不息的文脉星火，增添城区人文魅力。

- 主要工作计划

- 全力推进城市更新项目

- 更新规模

在“十三五”期间，为全面建设国际化先进城区，需二次开发甚至三次开发来提供土地开发面积，提升城市品质，解决经济社会快速发展与土地供给不足的矛盾。根据福田区国民经济和社会发展计划的需要，适当控制改造用地总量，鼓励城市更新，成熟一个改造一个，推进重点项目的实施，保证城市建设和产业发展的需要，满足常住人口增长对住房和教育、医疗等公共配套设施的需求。

“十三五”期间，计划开展城市更新项目共52个，用地面积约198公顷。其中，城中村（旧村）城市更新项目13个，用地面积约84公顷；旧工业区城市更新项目22个，用地面积约80公顷；旧住宅区城市更新项目8个，用地面积约24公顷，旧工商混合区城市更新项目9个，用地面积约10公顷。

- 更新计划

纳入“十三五”规划的城市更新项目按城市更新进度分为计划完成建设项目、计划动工建设项目及计划开展前期工作项目三类。

1、计划完成建设的城市更新项目共约19个，用地面积共约80公顷，其中城中村（旧村）城市更新项目5个，用地面积约42公顷；旧工业区城市更新项目8个，用地面积约31公顷；旧住宅区城市更新项目2个，用地面积约3公顷，旧工商混合区城市更新项目4个，用地面积约4公顷。

2、计划动工建设的城市更新项目9个，用地面积约22公顷。城中村（旧村）城市更新项目4个，用地面积约7公顷；旧工业区城市更新项目4个，用地面积约14公顷,旧工商混合区城市更新项目1个,用地面积约1公顷。

3、计划在“十三五”期间开展查丈、产权调查、安全性监测、意愿调查、计划申报、规划编制、拆迁谈判等前期阶段工作，预计“十三五”以后动工建设的城市更新项目24个，用地面积约96公顷。城中村（旧村）城市更新项目4个，用地面积约34公顷；旧工业区城市更新项目10 个，用地面积约36公顷；旧住宅区城市更新项目6个，用地面积约21公顷，旧工商混合区城市更新项目4个，用地面积约5公顷。

- 积极开展相关规划研究工作

- 福田区全域城市空间发展设计研究工作

在“一带一路”倡议、粤港澳大湾区合作战略等最新趋势推动下，福田区作为深圳市政治、文化与商贸中心，具备与香港互通的双口岸优势，在未来争当湾区经济排头兵、深港一体化桥头堡等任务中理应发挥不可忽视的作用。与此同时，福田区正面临着土地资源开发殆尽与经济发展亟需新引擎、人口密度激增与环境承载力有限这两大核心矛盾，亟需从城区整体发展角度破解核心难题。因此，拟开展福田区全域城市空间发展设计研究工作，从最新发展趋势出发，通过对福田全域整体空间发展结构的调整与优化，重构支撑经济发展的新载体，构筑保持环境健康的新廊道，全面引导福田城区向健康可持续方向发展。其中，以打造深港合作新廊带和深圳金融街区策略引导产业经济新发展，以构筑网状绿地公园系统策略保持生态环境再升级，通过顶层设计推进福田区在新的五年发展中保持经济、环境、社会全方位稳步提升。

- 福田区公共服务设施规划研究工作

目前福田区面临公共基础设施供给缺口和满意度偏低的问题，建设国际化城区也对公共服务设施提出新要求，亟需对福田区公共服务设施进行优化升级，构建更完善的公共服务体系。“十三五”期间将开展福田区公共服务设施规划研究工作，提出国际化城区公共服务设施建设指引，统筹安排建设，推进福田区全面建设国际化先进城区。

- 福田区市政管网系统升级改造规划研究工作

福田区目前已全面进入“存量土地开发”阶段，城市更新、新建、规划调整等项目建设与市政基础设施建设不匹配，市政设施及管网升级改造严重滞后，地上、地下更新建设严重脱节，部分市政设施和管网满负荷问题已初步显现；城市更新等建设项目突破原有规划容量，对老城区的市政设施和管网系统造成巨大冲击，市政缺口将迅速增大；市政管线日益老化，严重威胁城市安全。因此，“十三五”期间计划开展市政设施及管网系统升级改造规划研究工作，统筹地上地下建设，合理安排市政工程建设时序，保障福田区城市建设的正常推进。

- 加强城市更新项目管理

“十二五”期间，福田区对全区域78km²的土地数据进行了收集梳理，为福田区城市更新、城市建设工作提供土地信息及决策依据。“十三五”期间，福田区在既有地理空间数据库的基础上，应建立系统性、常态化的基础信息数字化管理平台，收集整理历年城市更新项目相关文档、数据、资料，进行规范化统一管理，提高城市更新工作信息查询与审议效率，进一步为更新决策提供可参考支撑。同时，建立“四旧”基础信息管理平台，提供城市更新项目检索快捷通道。对各类更新改造地区的占地面积、建筑总量、土地和建筑物使用类型以及质量环境评价等方面进行指标数据采集和录入，形成定期更新的综合信息数据管理平台，从而加快福田整体城市更新的建设路程，提高城市更新效率。

- 创新城市更新理念

- 主动加强联合服务意识，建立多位一体的社会合作平台

为推进小地块业主联合改造以及非单一权利主体的城市更新项目顺利实施，通过搭建沟通平台，广泛宣传、解读城市更新政策，发动业主积极参与推动更新改造，鼓励小业主联合开展更新改造，同时听取业主诉求与意见，积极协调解决城市更新工作中的问题。此外，建立由政府、业主、社区、企业、专业人员组成多位一体的社会合作平台，通过政府引导、市场化运作，凝聚多种社会资源和社会力量，共同参与城市更新。

- 全面贯彻绿色低碳理念，推进建筑废弃物减排与再利用

在城市更新规划编制过程中，全方位推广绿色生态构想，从规划阶段贯彻绿色建筑理念，严格落实新建建筑节能标准。在城市更新项目实施过程中，加大推行建筑废弃物减排与循环利用工作，减少建设过程中的碳排放，提高再生能源利用率。按照集约用地、绿色节能、低碳环保的原则，鼓励拆除重建类的城市更新项目实施建筑废弃物循环再利用，优先使用建筑废弃物再生建材。鼓励城市更新项目按照绿色建筑的标准进行规划、建设和运营管理。协助区相关部门打造绿色产业、绿色商业、绿色商务、绿色低碳科技园等示范区。倡导以城市公园、社区公园、绿化广场、街头绿地等为点状要素，以城市主干道、景观通廊为线状要素，以各类山体为面状要素的多层级的绿色生态系统。

- 逐步引入公众咨询机制，保障更新工作民主高效

由于城市更新规划涉及现状物权，关系着相关利益者的切身利益。因此，通过政府引导、市场化运作，提高社会参与度，充分反映多方面的意愿和要求，引导和凝聚多种社会资源和社会力量共同参与城市更新，是有助于增强立法和决策过程的透明度, 使制定出来的法律和政策更具可行性和可操作性的，同时也降低城市更新项目执行的难度。

“十三五”期间，福田区在城市更新工作开展过程中将充分利用报纸、电视、电台、网络等媒体加强宣传报道，在有效引导和营造良好舆论环境的同时激发社会各界等公众对城市更新改造的关注和参与热情。负责城市更新的主要部门和其他相关部门需要深入基层，广泛听取各方面意见，向更新改造对象的业主和其他利益主体认真做好解释、说服、教育和动员工作，为居民业主提供专业意见及指引。

- 保障措施

- 构建合理高效的城市更新管理系统

建立项目申报和审批一体化信息系统，推动项目信息的及时更新、共享公众监督信息的有效反馈，搭建一个动态全方位跟踪的城市更新管理工作系统，提高政府相关负责部门工作效率，简化办事程序，畅通审批渠道。

- 构建完整统一的城市更新政策体系

结合市级层面城市更新工作的相关政策指引成果，整合区级层面各类更新法规、技术规范和政策文件，作为未来城市更新改造工作的监管依据，同时补充并完善项目实施过程中的政策指导疏漏与顽疾，形成完整统一且科学可操作的更新政策体系，最终保障城市更新改造项目顺利有序推进。

- 构建全程公众参与的项目监督机制

在具体城市更新项目的开展过程中，改变过往公众参与局限在意愿调查和规划成果公示意见收集环节，强调公众对城市更新全过程的参与，包括项目评价立项、规划方案编制、拆迁谈判和实施建设等决策环节以及后续管理环节。此外，采用政府主导、公众参与的方式对更新改造主体实行全过程监督。

- 完善城市更新项目的资金保障制度

确保民生项目落实，建立区级层面强有力的城市更新项目公共配套和市政基础设施建设的保证金制度，防止因开发商改造过程中资金缺位等原因导致公共配套和市政基础设施无法落实的现象，可通过设立资金监管账户和进行专款专用来实现。