关于福田区第八届人民代表大会第五次会议20250227号建议的办理情况

尊敬的人大代表：

您提出的《关于高质量推进福田区地面坍塌综合监测预警的建议》已收悉，非常感谢您对福田区安全生产工作的关心和支持！您的建议对以高水平安全护航福田区“二次创业”新征程，进一步推动公共安全治理模式向事前预防转型具有很强的针对性和指导性。我局高度重视，第一时间认真研阅，现就开展的有关工作向您汇报如下：
一、压实主体责任，筑牢源头防控屏障

2013年以来，福田区因工程施工不当引起的地面坍塌事故167起，占比高达29.3%，目前我区仍处于地下空间高度开发阶段，在建深基坑工程23项（其中暗挖工程2项）、地铁工程10项。对此，区应急管理局坚持以机制建设加强溯源管理，在开年之初即编制印发《福田区2025年地面坍塌防治计划》《福田区地面坍塌应急预案（2025年修订稿）》等文件的基础上，组织区住建局、区建工署、地铁集团等区地防办主要成员单位制定实施《福田区住房和建设局关于加强地面坍塌隐患排查整治和安全风险防范的通知》《福田区建筑工务署地下工程相关管理办法》《深圳市地铁集团有限公司2025年地面坍塌防治工作方案》《城市轨道交通在建工程隧道地面坍塌隐患探测清单》《深圳地铁建设集团有限公司关于定期开展空洞勘测的通知》等专项管理规范，进一步明确涉深基坑工程、地铁工程、轨道交通工程地面坍塌风险防控主体责任，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

二、创新技术应用，构建多维监测体系

区应急管理局聚焦中心城区地面坍塌防治工作“源头治理难、雷达探深浅、被动发现晚”等难点堵点，通过应用空天地一体化地面坍塌综合监测预警技术、高分辨率探测与成像技术和随机森林算法式城市道路坍塌易发性时空预测模型，创新推出“空天地一体化”地面坍塌监测预警系统项目（项目立项于2023年5月，2024年12月入选国家应急管理部2024年度智慧应急“星火计划”重点支持创新应用试点建设项目，2025年1月被评为中国安全生产协会第五届科技进步奖“一等奖”），将探测信息源由地下3米延伸至30米，解决了单一雷达探测技术局限性问题。截至目前，该项目已累计完成86条高风险路段筛选、探地雷达171公里道路检测、拖曳式瞬变电磁车105公里道路检测，大型基坑工程及在建轨道等重点区域开展微动监测29783个点位、处理解译星载InSAR263景和地基InSAR700余次。
三、深化系统建设，创新智慧防治模式

区应急管理局立足现行、勇于先试，坚持“人防、物防、技防、智防”多措并举，通过新增搭载卫星InSAR、地基InSAR和地球物理监测设备，构建起立体式数据获取体系和源面波成像技术体系，最终打造出集立体监测、数据捕捉、前端分析、隐患分级、智能分拨为一体的地面坍塌监测预警系统。该系统利用多源遥感数据和随机森林算法，结合InSAR、地球物理、物联网技术成功构建地面坍塌易发性预测预警模型，对皇岗口岸深基坑工区及穗莞深城际铁路前皇段盾构施工区持续开展高精度微动监测与动态数据分析，融合高程、坡度、土壤类型、土层厚度、工程地质岩性、年均降雨量等15种非动态因子，获取200余条深层数据，系统建设以来主动发出风险提示6次、地质结构异常提示3次、施工单位提前介入排查9次。同时，通过精准数据采集与分析，发现并消除5处空洞隐患、14处脱空隐患和20处沉降隐患，有效提升辖区风险感知及精细化管理能力。
下一步，我们将继续认真吸收您的建议，坚持“人民至上、生命至上”，紧密结合安全生产治本攻坚三年行动，压实安全生产责任，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保福田区安全生产形势持续稳定向好。

最后，再次由衷地感谢您对我们提出的宝贵建议,也希望您能继续关注、关心福田的安全生产工作，给我们提出更多宝贵意见和建议，我们将建议转化为工作举措，共同推进福田安全发展，携手守护福田平安稳定。

福田区应急管理局

                                   2025年6月9日
