华富街道老旧小区改造工程监理服务

采购需求书

一、项目概况

1.项目名称：华富街道老旧小区改造工程

2.项目概况及建设规模：本项目位于福田区华富街道，拟对福莲花园、振业花园、长福花园、现代苑进行改造，总建筑面积231375㎡。改造内容为：市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，市政配套基础设施改造提升包括小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整(入地)等。项目总投资匡算为2976万元，其中:建筑安装工程费2404.34万元，工程建设其他费351.34万元，预备费220.32万元。最终以概算批复金额为准，资金来源为区财政统筹。

3.服务范围：本项目施工准备、施工、竣工验收、缺陷责任期阶段的全过程监理服务。

4.最高投标限价（含税）：433800.00元，按费率下浮，最小下浮率为0.5%。（计费依据：拟参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670 号)执行）。

5.服务期限：自合同签订之日起，至本项目缺陷责任期结束且工程结算审计完成之日止。

6.资格审查方式：资格后审。

二、服务内容及要求

1.质量控制：审查施工组织设计，原材料/构配件检验，工序验收，隐蔽工程验收，处理质量事故；

2.进度控制：审核施工进度计划，对比实际进度与计划进度，协调工期延误问题；

3.投资控制：审核工程计量和进度款支付申请，处理工程变更和签证，审核竣工结算；

4.安全管理：审查安全技术措施及专项施工方案，排查安全隐患，督促整改（履行法律法规规定的监理安全职责）；

5.合同与信息管理：管理施工合同，处理索赔与反索赔，整理归档监理文件及施工过程资料；

6.组织协调：协调建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位等各方关系，组织召开监理例会。

- 结算方式

- 1.施工阶段监理服务费的支付：按节点支付。以合同签订后施工阶段监理服务费为基数，支付预付款20%；按工程进度的比例支付，支付至基数的85%；竣工验收合格后支付至95%。监理人取得工程结算审计报告，在扣除相应的款项之后，委托人将施工阶段监理服务费中的监理服务费剩余金额支付给监理人。

- 2.保修阶段监理服务费的支付：保修期满后，扣除监理人保修服务违约金（如有）后委托人支付剩余的保修阶段服务酬金。

- 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织，具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质或市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。（提供营业执照、资质证书、事业单位法人证书或其他具有独立承担民事责任能力的登记证明资料复印件加盖投标人公章，原件备查）

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动。（由供应商填写《供应商基本情况表》，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）

6.供应商拟派项目人员须包括总监理工程师（具备国家注册监理工程师证书，注册专业必须与项目相符）、专业监理工程师（省级监理工程师证）、监理员（具备监理员证）、安全监理员（安全培训证）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以采购方开标当日的查询结果为准。

（2）供应商之间单位负责人是否为同一人或者是否存在直接控股、管理关系，以国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位登记管理网（https://gjsy.scopsr.gov.cn/tzgg/）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站的查询结果为准。

- 响应须知

（一）公示时间

- 2026年 4月 9日至 2026年 4月 15日

（二）响应文件要求及递交方式

1.响应文件至少包含：

（1）营业执照（提供复印件且加盖公章，原件备查）；

（2）资质证书（提供复印件且加盖公章，原件备查）；

（3）投标供应商无违法违规行为承诺书（详见附件2）；

（4）项目人员配备情况（需提供项目人员近6个月社保缴纳证明和相应资格证书证明材料复印件）；

（5）报价单（最高投标限价（含税）433800.00元（按费率下浮，最小下浮率为0.5%）,需加盖单位公章及法定代表人签字，超出或未盖章签字按无效标处理）；

（6）法人身份证复印件、法人证明及响应文件签署授权委托书；

（7）供应商基本情况表（详见附件3）。

注：所有上交材料一式一份，并提供电子版及扫描件刻录光盘（U盘）；递交材料均需密封及加盖公章，否则按无效标处理。

2.响应文件提交时间及方式：

截止时间：  2026 年 4 月 15 日 12 点 00 分

开标流程：线下开标。

递交地址及联系人：深圳市福田区笋岗西路莲花一村美莲大厦17栋附楼1楼华富街道经济与城市建设发展指挥部城建办。联系人：杨工，联系方式：0755-23948096（本项目接受邮寄或上门递交，若采用邮寄方式，投标人须充分考虑快递时间，逾期不候）。

密封要求：响应文件应密封完好，并在所有封口处加盖单位公章。响应文件封面请注明项目名称、公司名称、联系人及联系电话。

（三）响应人经采购确定为本项目中选供应商后，最终监理服务费用以福田区发展和改革局批复项目总概算为计费基数，依据相关收费标准计算，并在此基础上乘以中标下浮率后最终确定，最终结算金额以相关审核单位最终审定金额为准。响应人向采购人投递响应文件的，视为完全接受本条款。

福田区华富街道办事处

2026 年4月9日